# Procesos
## Gestión de Proyecto
### Planeación del Proyecto
#### Resultados de verificación
Validado por Gestor de proyecto (Bool)
Validado por lider técnico (Bool)
##### Plan de proyecto
Validado por Gestor de Proyecto (Bool)
###### Enunciado de trabajo
Solo lo puede editar el cliente. Lleva la descrippción del producto.

Descripción del producto (Texto)
Placeholder: Propósito y requisitos generales del cliente.

Alcance (Texto)
Placeholder: Que sí y que no está incluído.

Objetivos del proyecto (Texto)
Placeholder:

Entregables (Texto)

Enviado (Bool)

Validado por Gestor de Proyecto (Bool)
Validado por Lider Técnico (Bool)

Solicitud de cambio (Bool)
Descripción del cambio (Texto)

###### Instrucciones de Entrega
Lo pueden editar el Gestor de Proyecto y el Cliente, el enunciado de trabajo de be estar validad y se debe mostrar en la pantalla.

Elementos requeridos para la liberación del producto (Texto)
Placeholder: Hardware, software, documentación, etc…

Requisitos de entrega (Chklist)
Se pueden agregar y quitar elementos de la Chklist

###### Tareas
Lo pueden editar el Gestor de Proyecto y el lider técnico. El enunciado de trabajo debe mostrarse en pantalla. El costo estimado se calculará en base a la duración estimada y el salario del Actor.
Tarea (Texto)
Duración estimada (double)
Fecha de inicio (datetime)
Recursos (Int)
Persona (id)
###### Identificación de riesgos del proyecto
Lo pueden editar el Gestor de Proyecto y el lider técnico.
Riesgo (texto)
Costo (double)
###### Estrategia de control de versiones

###### Acta de Reunión
Validado por el Cliente (Bool)
Propósito de la reunión
asistentes
Fecha
Lugar (Text)
Referencia a actas de reunión previas (Text)
Cuestiones planteadas (Text)
Asuntos abiertos (Text)
Acuerdos (Text)
Próxima reunión (datetime)
### Ejecución del Proyecto
#### Reporte de Avance
Estado actual de las tareas vs tareas planeadas (texto)
estado de los resultados reales vs metas establecidas (texto)
estado de los recursos asignados vs recursos planeados (texto)
estado de los costos reales vs presupuesto estimado (texto)
estado del calendario real vs calendario planeado (texto)
estado de los riesgos actuales vs identificados previamente (texto)
registro de cualquier desviación de las tareas planeadas y su causa (texto)
##### Acciones correctivas
Identificación del problema inicial (texto)
definición de una solución (texto)
identificación de las acciones correctivas a tomar (texto)
responsible de las acciones definidas (id)
fecha de apertura (datetime)
fecha de cierre esperado (datetime)
completo (bool)
### Cierre del proyecto
#### Acta de aceptación
Registro de la recepción de la entrega (texto)
fecha (datetime)
elementos entregados (texto)
verificación de los criterios de aceptación definidos por parte del cliente
asuntos pendientes
firma
## Implementación del Software